|  |  |
| --- | --- |
| ‘ |  |
| **Título do Projeto:** | Central QualiTOPAMA - Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, Fortalecimento e Organização da Rede de Saúde Interfederativa |
| **Bolsista:** | **Rogério Nogueira de Sousa** |
| **Vigência da Bolsa:** | **01/03/2022 a 30/12/2022** |
| **RTP Nº:** | **6** |

1. **Resultados Parciais**

* Objetivos propostos no plano individual *versus* objetivos alcançados

|  |
| --- |
| Coordenar e supervisionar os serviços contratados para consecução das metas previstas no campo da intervenção tecnológica; assessorar a Coordenação Geral quanto ao monitoramento e avaliação do desenvolvimento das ações previstas no campo da intervenção tecnológica. |
| **Obj. alcançado**: Obj. alcançado: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da solução tecnológica em desenvolvimento.sd |

* Resultados esperados *versus* resultados obtidos (conforme cronograma estabelecido)

|  |
| --- |
| Resultados obtidos. Entre os dias 24/08/2022 e 27/08/2022, foi realizada visita técnica nos municipios de Itupiranga, Marabá e Rondon do Pará, na ocasião foi definido que o município de Marabá terá prioridade na implantação de todos os sistemas contratados, devido ao fato de ser o município mais avançado no processo de implantação das ferramentas.  O sistema de Vigilância Santária está concluíndo o processo de implantação, restando apenas a validação em campo do mesmo. |

1. **Informações Adicionais**

|  |
| --- |
|  |

Diagrama, Carta

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Palmas, 31 de agosto de 2022.

Bolsista Entregue ao Coordenador em:06/09/2022

Ciente do Coordenador: Recebido pela FAPTO em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_